Отчет о продвижении сайта

центр-каталогизации.рф

Отчетный период с 1 июля 2026 по 30 июля 2026

в сравнении с периодом с 1 июня 2026 по 30 июня 2026

Год к году (июль 2025) в исходных выгрузках Метрики не приложен — блок отмечен отдельно.

## Содержание отчета

1.  Список проведенных работ

2.  Общая посещаемость и поведенческие факторы

3.  Переходы из поисковых систем

4.  Распределение трафика по каналам

5.  Тип устройств, с которых были переходы за отчетный период

6.  География посетителей

7.  Динамика поискового трафика

8.  Поисковый трафик за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год

9.  Динамика переходов из поисковых систем за отчетный период

10.  Популярные посадочные страницы по всем источникам

11.  Популярные поисковые фразы

12.  Переходы с сайтов

13.  Популярные посадочные страницы из поисковых систем

14.  Источники цифр и что снять в следующем цикле

Цифры — Яндекс.Метрика, счётчик 98614192. Июль снят 30.07.2026 (1–30 июля), сравнение с 1–30 июня 2026. Это тот же счётчик на старой (июнь) и новой (июль) версии сайта.

## Список проведенных работ

Задачи периода: закрепить новую структуру сайта после смены адресов, не потерять поисковый трафик со старых URL и собрать первую чистую картину Метрики по новой версии.

1. Сопровождение новой версии сайта: короткие адреса (/catalogization, /about, /contacts, услуги) вместо старых длинных путей /uslugi/, /o-kompanii/, /kontakty/.

2. 21 июля — уточнены 301-редиректы со старых URL раздела /uslugi на актуальные страницы услуг, чтобы переходы из поиска не упирались в 404.

3. Доработка главной страницы и раздела статей (контент и блоки на новой вёрстке).

4. Описание блока новостей вынесено в настройки раздела.

5. Контроль единого счётчика Яндекс.Метрики 98614192 на обеих версиях сайта.

6. Сбор отчётности: источники, страницы входа, поисковые фразы, цель «клик по номеру телефона»; сверка заявок с сайта.

7. Семантика и мета-теги ключевых посадочных (каталогизация / ГОЗ / СФО / ФКП) — ядро ведётся в рабочем xlsx; в августе приоритет — title и description, где в выдаче много показов и мало кликов.

Итоги месяца

Новая версия сильнее старой по объёму и качеству сессий: визиты 457 против 298 (+53%), отказы 18,6% против 25,5%. Доля поиска выросла примерно до 74%. Яндекс: 269 визитов (+74%), Google: 67 (+168%). Телефонные клики остались 3 = 3 при росте трафика — лиды не выросли пропорционально визитам. На новой версии зафиксированы 8 заявок с сайта (со старой версии сравнительной базы по заявкам нет). В выдаче уже есть и бренд, и коммерческие/информационные запросы; кликов по небренду пока мало — нужны правки сниппетов, а не новый объём «ради трафика».

Позиции

Отдельный трекер позиций (Topvisor и аналоги) в июле не вёлся — проценты «доля запросов в ТОП» по России и Санкт-Петербургу в этот отчёт не подставляем. Косвенно: органика выросла, бренд в поиске отрабатывает, коммерческие посадки в зоне средних позиций (ориентир Вебмастера ~6–9) при низком CTR на ряде URL. Для следующего отчёта нужен снимок ТОП по гео «Россия» и «Санкт-Петербург», Яндекс и Google.

Конверсии

Сегмент «только поисковый трафик» по целям в пакете выгрузок не приложен. Ниже — цели по всему трафику сайта, июль vs июнь:

| Цель | Июнь 2026 | Июль 2026 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Клик по номеру телефона | 3 целевых визита | 3 целевых визита | Абсолют не вырос при +53% визитов |
| CR телефон от всех визитов | ~1,0% | ~0,66% | Конверсионность трафика ниже |
| Заявки с сайта | нет данных | 8 | База для следующих месяцев; со старой не сравниваем |
| Форма / email / мессенджер детально | нет выгрузки | нет выгрузки | Снять цель × страница входа |

## Общая посещаемость и поведенческие факторы

Яндекс.Метрика → Источники, сводка · визиты · 01.07–30.07.2026 vs 01.06–30.06.2026

| Количество посетителей | Количество визитов | Количество просмотров |
| --- | --- | --- |
| 238 +27% | 457 +53% | 760 +48% |

Просмотры посчитаны как визиты × глубина (в сводке Метрики отдельной колонкой не выгружались).

| Глубина просмотра | Длительность визита | Показатель отказов |
| --- | --- | --- |
| 1,66 -3% | 02:33 -7% | 18,6% лучше на 6,9 п.п. |

## Переходы из поисковых систем

Яндекс.Метрика → Источники, сводка · поисковые системы

| Яндекс | Google | Bing |
| --- | --- | --- |
| 269 +74% | 67 +168% | 2 -50% |

Итого поиск: 338 визитов в июле против 184 в июне (+84%). Доля органики в визитах сайта — около 74% (в июне около 62%). Bing — 2 визита со 100% отказов, в оценке SEO не учитываем.

## Распределение трафика по каналам

| Переходы из поисковых систем | Прямые заходы | Переходы по рекламе |
| --- | --- | --- |
| 338 +84% | 106 +51% | 8 -62% |

| № | Источник | Визиты | Отказы | Глубина просмотра | Время на сайте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переходы из поисковых систем | 338+84% | 11,8%-1 | 1,53-9% | 02:28+15% |
| 2 | Прямые заходы | 106+51% | 41,5%-28 | 2,13+48% | 02:56+193% |
| 3 | Переходы по рекламе (Яндекс.Директ) | 8-62% | 12,5%+12 | 1,50+50% | 01:28+83% |
| 4 | Переходы по ссылкам на сайтах | 5-38% | 20,0%+8 | 1 | 00:17 |
| 5 | Внутренние переходы | 0-100% | — | — | — |
|  | Итого | 457+53% | 18,6%-7 | 1,66-3% | 02:33-7% |

Прямые заходы выросли на 51%, но отказы по ним 41,5% — смесь бренда и сессий без referrer. Директ сжался до 8 визитов (−62%) и с оценкой SEO не смешиваем. Внутренние переходы в июле обнулились (в июне было 10) — проверить фильтры счётчика, на вывод по поиску не влияет.

## Тип устройств, с которых были переходы за отчетный период

В пакете выгрузок за июль 2026 отчёта «Технологии → Устройства» нет. Таблица ПК / смартфоны / планшеты в этот файл не выдумана. Для августа: Метрика → Технологии → Устройства, тот же период и сравнение с предыдущим месяцем, колонки визиты / отказы / глубина / время.

## География посетителей

В пакете выгрузок отчёта «Аудитория → География» нет. Топ регионов с дельтами к июню в этот файл не выдуман. Для августа: Метрика → Аудитория → География, топ-10, визиты / отказы / глубина / время, на карточках — топ-6 плюс «Другие».

## Динамика поискового трафика

Сегмент «Переходы из поисковых систем» · июль 2026 vs июнь 2026

| Визиты | Отказы | Глубина просмотров | Время на сайте |
| --- | --- | --- | --- |
| 338 +84% | 11,8% ↓ к 12,5% в июне | 1,53 -9% | 02:28 +15% |

Посуточный график в выгрузку не входил — в образце opk он стоит скрином из Метрики. Итоги периода: поиск вырос с 184 до 338 визитов. Отказы органики низкие (Яндекс 11,9%, Google 7,5%). Глубина органики ~1,5 — зона роста (перелинковка и CTA на услугах).

## Поисковый трафик за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год

Сравнение с 1–31 июля 2025 в выгрузках Метрики не приложено. Старый PDF по сайту за 11.06.2025–10.07.2025 (182 посетителя, 257 визитов) к календарному июлю 2025 не приводится: период другой, как год к году не используем. Для следующего отчёта: тот же сегмент поиска, группировка по дням, второй период — 01.07.2025–31.07.2025.

## Динамика переходов из поисковых систем за отчетный период

| № | Поисковая система | Визиты | Отказы | Глубина просмотра | Время на сайте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Яндекс | 269+74% | 11,9%+1 | 1,54-6% | 02:25+44% |
| 2 | Google | 67+168% | 7,5%-5 | 1,49-22% | 02:48-36% |
| 3 | Bing | 2-50% | 100,0%+25 | 1,00-33% | 00:00-100% |

Яндекс — основной канал (59% всех визитов сайта). Google вырос с низкой базы, отказы лучше (7,5%). Время в Google снизилось (04:21 → 02:48) при росте объёма — смотреть посадки, не только средний визит.

## Популярные посадочные страницы по всем источникам

Яндекс.Метрика → страницы входа · июль vs июнь 2026 · топ-10 новой структуры

| № | URL | Визитов |
| --- | --- | --- |
| 1 | https://центр-каталогизации.рф/ | 281+61% |
| 2 | https://центр-каталогизации.рф/catalogization | 37+825% |
| 3 | https://центр-каталогизации.рф/catalogization/katalogizatsiya-produktsii-po-goz-pod-klyuch | 20+900% |
| 4 | https://центр-каталогизации.рф/about | 20+1900% |
| 5 | https://центр-каталогизации.рф/training-center/seminary-po-katalogizatsii | 16+300% |
| 6 | https://центр-каталогизации.рф/articles/zachem-nuzhna-katalogizatsiya-produktsii-i-chto-eto-takoe | 12+300% |
| 7 | https://центр-каталогизации.рф/catalogization/razrabotka-standartnyh-formatov-opisaniya-sfo | 12 |
| 8 | https://центр-каталогизации.рф/articles | 10+400% |
| 9 | https://центр-каталогизации.рф/other-services/dokumenty-dlya-primeneniya-inostrannoy-produktsii-v-vvst | 7 |
| 10 | https://центр-каталогизации.рф/catalogization/proverka-nalichiya-produktsii-v-fkp | 5+400% |

Главная забирает 281 из 457 визитов (~61%). Хаб /catalogization вырос с 4 до 37. Лучшая коммерческая посадка — каталогизация по ГОЗ (20 визитов, глубина 2,45, отказы 10%). Старые URL июня (/uslugi/…, /o-kompanii/, старая статья) в июле как входы = 0: миграция на редиректах видна на одном счётчике.

## Популярные поисковые фразы

Яндекс.Метрика → поисковые фразы, июль 2026. В выгрузке — 216 визитов с известной фразой; построчный топ-10 отдельных запросов в пакет не входил, ниже кластеры (как они собраны в рабочем отчёте).

| № | Фраза / кластер | Визитов | Доля от 216 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бренд: «центр каталогизации», ООО, домен | 112 | 52% |
| 2 | Коммерция + info (небренд) | 62 | 29% |
| 3 | Телефон / ИНН / email / контакты | 26 | 12% |
| 4 | Шум «каталог сопровождение» (не цель) | 16 | 7% |

Рост июля в значительной степени брендовый. Небренд — зона масштабирования: каталогизация / что это / зачем; каталогизация продукции по ГОЗ; СФО / ФКП / ФНН; семинары; иностранная продукция ВВСТ. Запросы «каталог сопровождение» не продвигаем. Для августа нужна сырая таблица топ-10 фраз из Метрики (фраза + визиты + % к июню).

## Переходы с сайтов

| № | Источник | Визиты |
| --- | --- | --- |
| 1 | https://checko.ru/ | 2 |
| 2 | https://ekspertvvt.bitrix24.ru/ | 2 |
| 3 | https://metrika.yandex.ru/ | 1 |
| 4 | https://hosting.timeweb.ru/ | 0-100% |

Внешний ссылочный трафик почти отсутствует (~1% визитов). checko.ru — каталог компаний без глубины. Bitrix24 и Метрика — служебные, не маркетинг. Хостинг Timeweb давал 6 визитов в июне и 0 в июле. Как в образце opk, имеет смысл планомерно добавлять отраслевые каталоги и партнёрские упоминания.

## Популярные посадочные страницы из поисковых систем

Отдельная выгрузка «страницы входа» с сегментом только поиск в пакете не приложена. Доля поиска в июле ~74%, поэтому верх таблицы по всем источникам в основном поисковый; главная дополнительно принимает прямые заходы. Ниже — соответствие кластеров спроса посадочным новой структуры (для работы, не как замена сегмента Метрики).

| Кластер | Целевая страница | Что видно в июле |
| --- | --- | --- |
| Бренд | / | 281 вход; бренд в выдаче отрабатывает |
| Каталогизация / что это / зачем | /articles/zachem-nuzhna-katalogizatsiya-produktsii-i-chto-eto-takoe | 12 входов; в выдаче много показов, CTR низкий |
| Каталогизация продукции по ГОЗ | /catalogization/katalogizatsiya-produktsii-po-goz-pod-klyuch | 20 входов, глубина 2,45 — лучшая коммерция |
| СФО / ФКП / ФНН | /catalogization/…-sfo, проверка ФКП, КИ-МВН | точечные входы; проверка ФКП — сильный CTR в Вебмастере |
| Семинар / курсы / обучение | /training-center/seminary-po-katalogizatsii | 16 входов, отказы 6% |
| Иностранная продукция / ВВСТ | /other-services/dokumenty-…-vvst | 7 входов, long-tail |

## Источники цифр и что снять в следующем цикле

В этом файле нет выдуманных строк Метрики. Основа — выгрузки, уже разобранные во внутренних xlsx (traffic-audit-2026-07.xlsx, «Центр каталогизации отчет июнь-июль 2026.xlsx»), снятые 30.07.2026.

| Срез | Статус в этом отчёте | Что прислать в августе |
| --- | --- | --- |
| Сводка, каналы, поисковые системы | Есть | Тот же отчёт за полный календарный месяц |
| Страницы входа | Есть (все источники) | Плюс сегмент только поиск, топ-10 |
| Кластеры фраз | Есть | Сырой топ-10 фраз с дельтой к прошлому месяцу |
| Рефералы | Есть | Как есть |
| Конверсии | Телефон 3/3, заявки 8 | Цели × поиск и цели × страница входа |
| Устройства | Нет выгрузки | Технологии → Устройства |
| География | Нет выгрузки | Аудитория → География, топ-10 |
| График поиска vs прошлый месяц | Только итоги | Скрин по дням |
| Поиск vs июль 2025 | Нет | Тот же сегмент, второй период — июль 2025 |
| Позиции РФ / СПб | Нет трекера | Topvisor или аналог, Яндекс и Google |

Отчёт собран по структуре образца opk.spb.ru (список работ + блоки Метрики). Блоки Google Search Console, ИКС и история индексирования сознательно не включались.